Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 06.10.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Spostare, eliminare, rinominare i puntini * Selezionare gli altri oggetti |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Ho avuto un problema nella selezione del puntino e poi nel deselezionare usando lo stesso puntino perché questo ultimo non si disattivava.   Ho risolto usando una variabile che memorizza la posizione del puntino selezionato e una per quella da deselezionare per poi vedere se era lo stesso puntino ad essere attivato e disattivato per poi solo disattivarlo senza più riattivarlo in seguito   * Ho avuto qualche problema su poi come fare vedere che bottone era selezionato. Per risolverlo ho usato le ombre. Però poi ho dovuto aggiungere una variabile che indica se l’oggetto è selezionato su ogni classe per scegliere o no se mettere le ombre. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Un attimo in dietro, però ciò che sto facendo è già pronto per essere integrato facilmente. Quinti penso di recuperare facilmente nella fase di unione dei componenti |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Modifica, spostamento, colore per ogni oggetto |